# LAPORAN RENCANA PENGEMBANGAN ARSITEKTUR SISTEM AI-GEMPA BMKG

## Transformasi Menuju UI-Driven Pipeline Configuration dan Skema Komputasi Pay-Per-Use (IDR)

Nomor Dokumen : BMKG/PRIME-STEP/DEV/2026/10-001
Klasifikasi : Laporan Teknis Strategis / Rencana Pengembangan Sistem
Penyusun : Tim Rekayasa Perangkat Lunak & Riset AI-GEMPA
Tujuan Distribusi: Pimpinan Proyek & Manajemen Teknis Kedeputian Geofisika BMKG / PRIME STEP
Tanggal : 19 Oktober 2026
Status Dokumen : Usulan Desain Arsitektur & Roadmap Implementasi (Final Proposal)

## DAFTAR ISI

- Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- Latar Belakang & Analisis Kondisi Sistem Saat Ini (Current State Analysis)

  - 2.1 Struktur Kode Eksisting

  - 2.2 Titik Lemah Arsitektur Eksisting (Pain Points)

  - 2.3 Urgensi dan Manfaat Pembaruan

- Arsitektur Target & Prinsip Rekayasa (Target Architecture & Principles)

  - 3.1 Tujuh Prinsip Desain Utama

  - 3.2 Diagram Arsitektur Multi-Tier Terintegrasi

  - 3.3 Skema Bisnis Pay-Per-Use (Mata Uang IDR)

- Rincian Komponen & Modul Baru

  - 4.1 Modul Katalog & Registri Penyedia Model (catalog_module/)

  - 4.2 Lapisan Domain Inti & Manajemen Profil (core/ & services/)

  - 4.3 Mesin Pemantau Konsumsi Komputasi (metering_module/)

  - 4.4 Modul Penagihan & Faktur Otomatis (billing_module/)

  - 4.5 Abstraksi Algoritma AI Seismik (providers/)

  - 4.6 Antarmuka Pengguna Wizard Dinamis (tews-ui-vue/)

- Spesifikasi Teknis Data & Antarmuka Layanan (API & Data Schema)

  - 5.1 Skema Koleksi Basis Data MongoDB

  - 5.2 Desain Aliran Pesan & Topik Apache Kafka

  - 5.3 Spesifikasi Kontrak REST API v2

- Pohon Direktori & Struktur File Hasil Pengembangan

- Tahapan Implementasi & Rencana Kerja (Implementation Roadmap)

  - 7.1 Matriks Fase, Durasi, dan Deliverables

  - 7.2 Strategi Migrasi Tanpa Gangguan Layanan (Zero Downtime Migration)

- Analisis Risiko Teknis & Rencana Mitigasi

- Kesimpulan & Rekomendasi Manajerial

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Sistem peringatan dini dan pemrosesan gempa bumi terpadu AI-GEMPA BMKG (yang dikembangkan dalam payung inisiatif riset PRIME STEP 2026) telah berhasil membuktikan kapabilitas model pembelajaran mendalam (deep learning) dalam mendeteksi dan mengasosiasi fase gelombang seismik secara real-time. Namun demikian, seiring dengan kebutuhan perluasan operasional stasiun pemantau, integrasi multi-model dari berbagai vendor riset (misal: STA/LTA, PhaseNet, EQTransformer, GaMMA, dan PyOcto), serta tuntutan akuntabilitas utilisasi sumber daya komputasi, sistem eksisting memerlukan perombakan arsitektural (refactoring terstruktur).

Laporan ini menyajikan dokumen rancang bangun komprehensif untuk mentransformasi arsitektur perangkat lunak monolitik dan kaku saat ini menjadi sistem modern berbasis Domain-Driven Design (DDD) yang dilengkapi dengan dua pilar kemampuan baru:

- UI-Driven Pipeline Configuration: Memungkinkan operator dan analis geofisika memilih, mengonfigurasi parameter, memvalidasi keterhubungan, serta mengaktifkan modul inferensi AI seismik secara dinamis langsung dari antarmuka web tanpa perlu menyentuh kode program atau me-restart kontainer server.

- Pay-Per-Use Metering & Billing System (Rupiah/IDR): Mekanisme pelacakan konsumsi komputasi berbasis peristiwa (event-driven metering) yang mencatat setiap satuan beban inferensi gelombang seismik per workspace, menyajikan kalkulasi estimasi biaya langsung secara real-time saat perakitan pipa pemrosesan, serta menghasilkan faktur penagihan bulanan berbasis pemakaian riil dengan dukungan kuota gratis (free tier) dan kalkulasi PPN 11%.

Melalui rencana kerja bertahap selama 5 hingga 6 minggu, arsitektur ini menjamin portabilitas tinggi, pemisahan tanggung jawab kode yang bersih (separation of concerns), kompatibilitas penuh terhadap infrastruktur berjalan (backward compatibility), serta kesiapan sistem untuk diintegrasikan ke skema komputasi awan maupun portal publik BMKG.

## 2. LATAR BELAKANG & ANALISIS KONDISI SISTEM SAAT INI (CURRENT STATE ANALYSIS)

### 2.1 Struktur Kode Eksisting

Saat ini, repositori ai-gempa-bmkg terbagi dalam beberapa direktori parsial:

- sispro-tews/: Menampung modul pengolahan backend (controller_module, seedlink_module, api_incoming_module, archiving_module, dan fdsn_module).

- AI-TEWS/: Direktori terpisah yang memuat implementasi model AI (seperti AI_modules_simple_ai dan model eksperimental).

- tews-ui-vue/: Aplikasi frontend berbasis Vue 3 yang melayani pemantauan stasiun dan kejadian gempa.

- development/: Kumpulan dokumen desain dan prototipe skrip domain bisnis.

### 2.2 Titik Lemah Arsitektur Eksisting (Pain Points)

Berdasarkan audit teknis mendalam terhadap kode sumber dan alur operasional, ditemukan sejumlah kendala mendasar:

| No | Gejala Masalah (Issue) | Dampak terhadap Sistem & Operasional | Akar Penyebab Teknis (Root Cause) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duplikasi Entry Point Server | Kebingungan tim pengembang, disparitas fitur antar lingkungan, dan risiko tinggi salah eksekusi file produksi. | Terdapat banyak file di controller_module seperti app.py, app1.py, controller_api_app.py, dan controller_web_socket_redis.py tanpa satu gerbang masuk resmi. |
| 2 | Struktur Service Datar (Flat Structure) | Sukar melakukan ekspansi modul baru; dependensi antar lapisan kode menjadi kusut (spaghetti dependency). | Seluruh business logic ditumpuk pada satu folder services/ di dalam controller_module tanpa pemisahan batas domain (bounded context). |
| 3 | Model AI dan Parameter Bersifat Hardcoded | Pergantian model (misal dari STA/LTA klasik ke PhaseNet GPU) mewajibkan modifikasi file internal, pengeditan variabel lingkungan, dan restart kontainer. | Ketiadaan lapisan abstraksi konfigurasi (configuration abstraction layer) dan tidak adanya penyedia antarmuka (provider interface). |
| 4 | Absennya Sistem Pelacakan Penggunaan (Metering) | Manajemen BMKG tidak memiliki visibilitas data mengenai volume inferensi harian yang dikonsumsi oleh tiap stasiun atau unit kerja regional. | Setiap modul data plane memproses data seismik tanpa memancarkan metrik atau peristiwa penggunaan (usage event). |
| 5 | Ketiadaan Sistem Penetapan Biaya (Pricing/Billing) | Sistem tidak dapat dioperasikan dalam skema multi-tenancy, komputasi bersama lintas instansi, atau layanan data berbayar (Pay-Per-Use). | Arsitektur lama dibangun murni sebagai pengolah sinyal statis, tanpa domain finansial/biaya komputasi. |
| 6 | Ketidakmampuan Pelacakan Versi Konfigurasi (Config Versioning) | Sulit melacak perubahan parameter seismologi, tidak ada mekanisme rollback konfigurasi yang aman, dan risiko kegagalan pipa deteksi akibat parameter cacat. | Dokumen profil pipa pemrosesan (pipeline profile) tidak memiliki nomor revisi (revision hash) dan status tata kelola (draft/active/archived). |
| 7 | Kopling Erat Antara Antarmuka dan Backend | Frontend Vue hanya menampilkan visualisasi baku dan tidak berdaya mengubah parameter alur analisis gempa secara mandiri. | Seluruh logika alur dikendalikan secara mutlak dan kaku oleh konfigurasi statis di sisi server backend. |

### 2.3 Urgensi dan Manfaat Pembaruan

Pembaruan arsitektur ini bukan sekadar perapihan kode (cosmetic refactoring), melainkan fondasi strategis untuk:

- Ketahanan Operasional: Menghilangkan downtime saat kalibrasi parameter seismik melalui mekanisme hot-reload parameterization.

- Efisiensi Anggaran Infrastruktur: Menyajikan metrik konsumsi GPU/CPU per detik pemrosesan sinyal sehingga pengalokasian perangkat keras server BMKG terukur berbasis data riil.

- Ekosistem Terbuka: Memberi kemudahan bagi tim peneliti eksternal untuk memasang model AI deteksi gempa baru secara plug-and-play cukup dengan memenuhi kontrak antarmuka provider.

## 3. ARSITEKTUR TARGET & PRINSIP REKAYASA (TARGET ARCHITECTURE & PRINCIPLES)

### 3.1 Tujuh Prinsip Desain Utama

Untuk mengatasi seluruh pain points di atas, rekayasa ulang mengadopsi 7 pilar standar industri:

- Domain-Driven Design (DDD): Membagi kode berdasarkan kapabilitas bisnis (Core, Services, Infrastructure, API, dan Providers), bukan sekadar pemisahan lapisan teknis acak.

- Provider Abstraction Pattern: Setiap algoritma seismologi (deteksi fase gelombang, pengelompokan asosiasi, kalkulasi magnitudo) dibungkus dalam antarmuka terstandarisasi (BaseProvider), menjadikannya modular dan dapat diganti kapan saja.

- Event-Driven Data & Metering Plane: Setiap mutasi konfigurasi dan aktivitas inferensi memancarkan pesan ke Apache Kafka (config_events dan metering_events) secara asinkron tanpa membebani latensi pemrosesan sinyal utama.

- Configuration as Code & Immutability: Profil pipa pemrosesan didefinisikan sebagai dokumen terstruktur berversi (revision hash SHA-256 yang deterministik) berstatus draft, validated, active, atau archived.

- API-First & Strict Contract: Seluruh komunikasi data antar modul divalidasi ketat menggunakan skema Pydantic dan dokumentasi OpenAPI/Swagger v2 otomatis.

- Isolated Testability: Setiap unit kalkulasi tarif, agregasi penggunaan, dan kompilasi profil dapat diuji secara mandiri dengan unit test tanpa ketergantungan koneksi basis data aktif.

- Comprehensive Observability & Audit Trail: Seluruh aksi konfigurasi, estimasi biaya, dan volume inferensi tersimpan rapi untuk kebutuhan audit operasional BMKG.

### 3.2 Diagram Arsitektur Multi-Tier Terintegrasi

Sistem baru membagi tanggung jawab ke dalam 4 bidang (planes) yang terkoordinasi:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                PRESENTATION PLANE                                      │
│                                (tews-ui-vue / SPA)                                     │
│  ┌───────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌─────────────────────────────┐  │
│  │ PipelineWizard.vue    │  │ PriceCalculator.vue  │  │ BillingDashboard.vue        │  │
│  │ (4-Tahap Konfigurasi) │  │ (Estimasi Live IDR)  │  │ (Faktur, Kuota & Penggunaan)│  │
│  └───────────┬───────────┘  └──────────┬───────────┘  └──────────────┬──────────────┘  │
└──────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┘
               │ (Debounce 500ms)        │ (POST /estimate)            │ (GET /invoices)
               ▼                         ▼                             ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                  CONTROL PLANE                                         │
│                        (FastAPI REST API v2 - Single Gateway)                          │
│                                                                                        │
│  ┌─────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐  │
│  │ Catalog Service     │  │ Profile Service      │  │ Pricing & Billing Service     │  │
│  │ • manifest.yaml     │  │ • Validasi Skema     │  │ • Kalkulasi Tarif (IDR)       │  │
│  │ • rates.yaml        │  │ • Kompilasi Rencana  │  │ • Faktur & PPN 11% Otomatis   │  │
│  │ • Provider Registry │  │ • Aktivasi Profil    │  │ • Integrasi Xendit / Stripe   │  │
│  └─────────────────────┘  └──────────┬───────────┘  └───────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┘
                                       │ (Publish ke topik: config_events)
                                       ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                   DATA PLANE                                           │
│               (Pipeline Pemrosesan Seismik Real-Time Berbasis Kafka)                   │
│                                                                                        │
│  ┌──────────────────┐   raw   ┌────────────────────┐  picks  ┌──────────────────────┐  │
│  │ seedlink_module  │────────▶│ p_pick_module      │────────▶│ association_module   │  │
│  │ (Penyerapan Data)│ waveform│ (STA/LTA, PhaseNet)│         │ (PyOcto, GaMMA)      │  │
│  └──────────────────┘         └─────────┬──────────┘         └──────────┬───────────┘  │
│                                         │                               │              │
│                                         │ (Pancarkan beban inferensi)   │              │
│                                         ▼                               ▼              │
│                                    Topik Kafka: metering_events                        │
└─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                                  │ (Asynchronous Consume)
                                                  ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              METERING & STORAGE PLANE                                  │
│                                                                                        │
│  ┌────────────────────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐  │
│  │ Metering Module (Consumer & Agregator)         │  │ MongoDB Data Cluster         │  │
│  │ • Windowing Buffer 10 Menit                    │  │ • profiles (revisi profil)   │  │
│  │ • Akumulasi per Workspace / Stage / Tanggal    │─▶│ • usage_daily (metrik beban) │  │
│  │ • Pembuatan Faktur Berkala (Cron Bulanan)      │  │ • invoices (tagihan & PPN)   │  │
│  └────────────────────────────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.3 Skema Bisnis Pay-Per-Use (Mata Uang IDR)

Menjawab kebutuhan tata kelola sumber daya komputasi modern, sistem tidak menerapkan biaya langganan kaku (subscription flat-rate), melainkan murni berbasis volume inferensi riil:

- Satuan Pemakaian Terukur (Metered Units):

  - P-Pick Stage: Dihitung per 1.000 picks fase gelombang yang terdeteksi.

  - Association Stage: Dihitung per 1.000 klaster asosiasi kejadian gempa.

  - Location & Magnitude: Dihitung per estimasi solusi hiposenter terkonfirmasi.

- Skema Kuota Gratis Bulanan (Monthly Free Tier): Setiap workspace berhak atas kuota bebas biaya setiap bulan untuk mendukung riset dasar BMKG (contoh: 10.000 picks gratis untuk STA/LTA, 5.000 picks untuk PhaseNet). Pembebanan biaya hanya berlaku saat pemakaian melampaui ambang batas kuota.

- Kepatuhan Pajak Nasional: Sistem secara otomatis menambahkan PPN 11% pada faktur resmi, lengkap dengan rincian subtotal per modul.

- Tarif Fleksibel Tanpa Kompilasi (Dynamic Rates via YAML): Manajemen dapat memperbarui tarif satuan IDR pada file rates.yaml kapan saja tanpa perlu mengubah baris kode atau melakukan downtime server.

Berikut adalah tabel matriks tiering model dan tarif acuan sistem:

| Tahapan Pemrosesan | Provider / Algoritma | Tier Komputasi | Kuota Gratis Bulanan | Tarif Satuan (IDR) | Karakteristik Performa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-Wave Picking | sta_lta | CPU Baseline | 10.000 picks | Rp 50 / 1K picks | Eksekusi deterministik cepat, latensi rendah |
| P-Wave Picking | phasenet | GPU Standard | 5.000 picks | Rp 500 / 1K picks | Deep 1D U-Net, presisi tinggi pada noise |
| P-Wave Picking | eqtransformer | GPU Premium | 1.000 picks | Rp 1.000 / 1K picks | Deteksi simultan P, S, dan estimasi waktu tiba |
| Association | dbscan_simple | CPU Basic | 5.000 klaster | Rp 100 / 1K klaster | Pengelompokan spasial cepat |
| Association | gamma | AI Advanced | 500 klaster | Rp 500 / 1K klaster | Gaussian Mixture Model probabilistik tinggi |
| Association | pyocto | High Throughput | 500 klaster | Rp 750 / 1K klaster | Optimal untuk jaringan sensor densitas rapat |
| Location & Mag | locmag_geiger | CPU Fast | 2.000 kejadian | Rp 150 / 1K solusi | Inversi linier waktu rambat klasik |
| Location & Mag | nonlinloc | Non-Linear Prob | 500 kejadian | Rp 800 / 1K solusi | Distribusi densitas probabilitas global |

## 4. RINCIAN KOMPONEN & MODUL BARU

Untuk mewujudkan arsitektur target di atas, dilakukan pembentukan modul-modul modular baru dengan pemisahan tugas yang tegas:

### 4.1 Modul Katalog & Registri Penyedia Model (catalog_module/)

Modul ini bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) yang mempublikasikan daftar algoritma yang tersedia, spesifikasi perangkat keras minimum, metrik akurasi historis, serta tarif harga:

- provider_catalog.py: Komponen pemuat dokumen manifest.yaml dan rates.yaml ke dalam memori aplikasi saat inisialisasi awal.

- manifest.yaml: Berkas deklaratif yang mendaftarkan seluruh penyedia model per tahapan.

- rates.yaml: Tabel harga resmi dalam denominasi Rupiah.

### 4.2 Lapisan Domain Inti & Manajemen Profil (core/ & services/)

Memisahkan logika bisnis dari protokol jaringan dan basis data:

- core/profile.py: Mendefinisikan struktur data dokumen pipa pemrosesan (Pipeline, StageConfig, SinkConfig).

- core/pricing.py: Memuat struktur entitas kalkulasi tarif (PriceEstimate, InvoiceBreakdown).

- services/profile_service.py: Bertanggung jawab atas siklus hidup profil:

  - Drafting: Menyimpan rancangan sementara yang sedang disusun di antarmuka web.

  - Validation: Memverifikasi bahwa setiap model yang dipilih memiliki sumber data yang valid dan kompatibel.

  - Compilation: Mengompilasi profil menjadi rencana eksekusi sistem (menghasilkan revision hash SHA-256 yang unik dan tidak dapat diubah).

  - Activation: Menerbitkan event aktivasi ke Kafka untuk diterapkan oleh seluruh worker.

- services/pricing_service.py: Mesin hitung yang mengeksekusi rumus penagihan, memotong kuota gratis bulanan, menambahkan PPN 11%, dan menyusun struktur tagihan.

### 4.3 Mesin Pemantau Konsumsi Komputasi (metering_module/)

Merupakan layanan berlatar belakang (background daemon) independen:

- consumer.py: Mendengarkan aliran data dari Kafka pada topik metering_events. Setiap kali modul inferensi (misal p_pick_module) menyelesaikan 1 batch gelombang, modul tersebut mengirimkan tiket penggunaan (memuat: workspace_id, stage, provider_id, unit_count, duration_ms).

- aggregator.py: Menerapkan jendela waktu (windowing buffer) selama 10 menit untuk mengakumulasi tiket penggunaan sebelum menuliskan rangkumannya secara efisien ke dalam koleksi MongoDB usage_daily.

### 4.4 Modul Penagihan & Faktur Otomatis (billing_module/)

Menangani tata kelola keuangan sistem:

- invoice_generator.py: Skrip cron job terjadwal yang dieksekusi setiap akhir siklus penagihan (akhir bulan) untuk menarik data dari usage_daily dan mengunci total pemakaian ke dalam koleksi invoices.

- payment_handler.py: Titik akhir webhook untuk menerima notifikasi pelunasan dari penyedia gerbang pembayaran digital Indonesia (seperti Xendit atau Stripe).

### 4.5 Abstraksi Algoritma AI Seismik (providers/)

Mengubah modul AI dari konfigurasi kaku menjadi pustaka pluggable:

- base.py: Antarmuka abstrak BaseProvider yang mewajibkan implementasi fungsi initialize(), infer(), dan health_check().

- Direktori sub-tahap: p_pick/, association/, dan locmag/ memuat adaptor pembungkus masing-masing algoritma sehingga runtime utama tidak peduli apakah inferensi dijalankan di PyTorch, TensorFlow, maupun C++.

### 4.6 Antarmuka Pengguna Wizard Dinamis (tews-ui-vue/)

Peningkatan antarmuka pengguna pada dashboard Vue 3:

- PipelineWizard.vue (4-Tahap Alur Kerja):

  - Pilih Mode: Mode Default (konfigurasi stabil BMKG) atau Mode Kustom.

  - Konfigurasi Tahapan: Mengaktifkan/menonaktifkan filter gelombang, P-Pick, S-Pick, asosiasi, atau kalkulasi lokasi.

  - Pemilihan Model: Memilih model AI dari galeri katalog lengkap dengan visualisasi metrik akurasi (precision, recall, latency).

  - Tinjau & Aktifkan: Evaluasi keterhubungan antar model dan konfirmasi penerapan.

- PriceCalculator.vue (Sidebar Estimasi Real-Time):

  - Panel interaktif di sisi kanan wizard yang bereaksi secara instan saat operator mengklik model AI yang berbeda.

  - Mengirimkan request tertunda (debounced 500ms) ke endpoint /api/v2/pricing/estimate sehingga estimasi biaya bulanan dalam Rupiah langsung tampil sebelum profil disimpan.

- BillingDashboard.vue:

  - Menyajikan grafik pemakaian harian riil, sisa kuota gratis bulanan, riwayat faktur, dan opsi unduh bukti tagihan PDF.

## 5. SPESIFIKASI TEKNIS DATA & ANTARMUKA LAYANAN (API & DATA SCHEMA)

### 5.1 Skema Koleksi Basis Data MongoDB

Struktur koleksi baru dirancang untuk skalabilitas data tinggi dan efisiensi pengindeksan:

#### A. Koleksi profiles

Menyimpan seluruh spesifikasi pipa pengolahan:

{
  "_id": { "$oid": "670f1a2b8e1a2b3c4d5e6f01" },
  "workspace_id": "bmkg-pusat",
  "name": "Pipeline Deteksi Cepat Wilayah Megathrust Jawa",
  "mode": "custom",
  "stages": {
    "p_pick": {
      "provider_id": "phasenet",
      "enabled": true,
      "params": { "threshold": 0.85, "sampling_rate": 20 }
    },
    "association": {
      "provider_id": "pyocto",
      "enabled": true,
      "params": { "min_stations": 4, "time_tolerance_sec": 3.0 }
    },
    "locmag": {
      "provider_id": "nonlinloc",
      "enabled": true,
      "params": { "velocity_model": "iasp91" }
    }
  },
  "rev": "sha256:7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069",
  "status": "active",
  "created_at": "2026-10-15T08:30:00Z",
  "activated_at": "2026-10-15T09:00:00Z",
  "created_by": "operator_geofisika"
}

#### B. Koleksi usage_daily

Menyimpan akumulasi beban inferensi harian per modul (diindeks secara komposit pada workspace_id + date):

{
  "_id": { "$oid": "670f9b3c8e1a2b3c4d5e6f02" },
  "workspace_id": "bmkg-pusat",
  "date": "2026-10-18",
  "stage": "p_pick",
  "provider_id": "phasenet",
  "profile_rev": "sha256:7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069",
  "total_units": 45000,
  "event_count": 450,
  "total_duration_ms": 3825000,
  "created_at": "2026-10-18T23:59:59Z"
}

#### C. Koleksi invoices

Menyimpan rincian tagihan resmi bulanan:

{
  "_id": { "$oid": "6710a12e8e1a2b3c4d5e6f03" },
  "workspace_id": "bmkg-pusat",
  "invoice_number": "INV/BMKG/202610/0042",
  "period_start": "2026-10-01",
  "period_end": "2026-10-31",
  "breakdown": {
    "p_pick": {
      "provider_id": "phasenet",
      "units_total": 45000,
      "units_free": 5000,
      "units_charged": 40000,
      "rate_per_unit_idr": 500,
      "subtotal_idr": 20000000
    },
    "association": {
      "provider_id": "pyocto",
      "units_total": 3500,
      "units_free": 500,
      "units_charged": 3000,
      "rate_per_unit_idr": 750,
      "subtotal_idr": 2250000
    }
  },
  "subtotal_idr": 22250000,
  "ppn_11_percent_idr": 2447500,
  "total_idr": 24697500,
  "status": "paid",
  "payment_method": "va_bni",
  "paid_at": "2026-11-02T10:15:00Z",
  "created_at": "2026-11-01T00:00:00Z"
}

### 5.2 Desain Aliran Pesan & Topik Apache Kafka

Sistem menggunakan 2 topik Kafka baru untuk memastikan pemrosesan tidak membebani jalur seismik:

- Topik config_events: Dipancarkan oleh ProfileService saat sebuah profil diaktifkan.

  - Payload: ID profil, revisi hash, dan daftar konfigurasi parameter per tahap.

  - Consumer: Seluruh kontainer inferensi AI mendengarkan topik ini untuk memperbarui bobot atau parameter deteksi secara hot-reload.

- Topik metering_events: Dipancarkan oleh setiap worker inferensi setelah mengeksekusi data gelombang.

  - Payload: ID workspace, nama tahap, ID provider, jumlah unit inferensi, dan waktu eksekusi.

  - Consumer: metering_module untuk proses agregasi periodik.

### 5.3 Spesifikasi Kontrak REST API v2

Seluruh interaksi baru dikonsolidasikan pada gerbang API v2:

| Endpoint Path | Metode HTTP | Deskripsi Fungsional | Parameter / Payload Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v2/models | GET | Mengambil katalog seluruh model AI, status kesiapan, metrik, dan tabel harga. | Query: ?stage=p_pick (opsional) |
| /api/v2/profiles | GET | Menampilkan seluruh riwayat konfigurasi pipa pemrosesan per workspace. | Header: X-Workspace-ID |
| /api/v2/profiles | POST | Menyimpan draf konfigurasi profil baru sebelum diaktifkan. | Body JSON: name, mode, stages, sinks |
| /api/v2/profiles/{id} | GET | Mengambil rincian detail konfigurasi dan status validasi profil tertentu. | Path: id (ObjectId) |
| /api/v2/profiles/{id}/validate | POST | Melakukan audit teknis terhadap kelayakan keterhubungan konfigurasi. | Path: id |
| /api/v2/profiles/{id}/activate | POST | Mengompilasi hash deterministik dan mempublikasikan aktivasi ke Kafka. | Path: id |
| /api/v2/pricing/estimate | POST | Menghitung simulasi biaya IDR secara instan berdasarkan draf di UI. | Body JSON: stages, estimated_volume |
| /api/v2/pricing/rates | GET | Memperoleh daftar tarif satuan resmi yang sedang aktif. | - |
| /api/v2/pricing/usage/{ws} | GET | Menampilkan metrik pemakaian berjalan pada bulan kalender aktif. | Path: ws (Workspace ID) |
| /api/v2/billing/invoices | GET | Menampilkan daftar faktur tagihan bulanan resmi. | Query: ?status=paid |
| /api/v2/billing/invoices/{id}/pdf | GET | Mengunduh lembar faktur resmi berformat PDF. | Path: id |

## 6. POHON DIREKTORI & STRUKTUR FILE HASIL PENGEMBANGAN

Berikut adalah gambaran menyeluruh pohon direktori proyek setelah rancangan ini diimplementasikan secara tuntas. Setiap komponen diberi keterangan status:

- [BARU] : Modul/file yang dibangun dari awal.

- [DITINGKATKAN] : File eksisting yang dimodifikasi strukturnya.

- [DIRELOKASI] : File lama yang dirapikan ke dalam paket domain barunya.

- [EKSISTING] : File inti lama yang tetap dipertahankan.

ai-gempa-bmkg/
│
├── sispro-tews/                               # [DITINGKATKAN] Paket Backend Pemrosesan Seismik Utama
│   ├── api/                                   # [BARU] Gerbang Tunggal REST API v2 (FastAPI)
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── main.py                            # [BARU] Gerbang aplikasi utama resmi (menggantikan app.py lama)
│   │   ├── dependencies.py                    # [BARU] Dependency injection (Auth, DB, Kafka, Workspace context)
│   │   ├── routes/                            # [BARU] Pengelompokan Endpoint Berbasis Domain
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── models_routes.py               # [BARU] GET /api/v2/models (Katalog Model & Metrik)
│   │   │   ├── profiles_routes.py             # [BARU] CRUD /api/v2/profiles & /activate
│   │   │   ├── pricing_routes.py              # [BARU] POST /api/v2/pricing/estimate & /usage
│   │   │   ├── billing_routes.py              # [BARU] GET /api/v2/billing/invoices & Webhook
│   │   │   ├── stations_routes.py             # [DIRELOKASI] Endpoint monitoring stasiun BMKG
│   │   │   ├── events_routes.py               # [DIRELOKASI] Endpoint data katalog gempa
│   │   │   └── users_routes.py                # [DIRELOKASI] Endpoint autentikasi pengguna
│   │   └── schemas/                           # [BARU] Validasi Kontrak Data Pydantic
│   │       ├── __init__.py
│   │       ├── profile_schema.py              # Skema validasi pembuatan & aktivasi profil
│   │       ├── pricing_schema.py              # Skema estimasi tarif dan respons kalkulator
│   │       ├── billing_schema.py              # Skema dokumen faktur dan rincian pemakaian
│   │       └── catalog_schema.py              # Skema penyedia model dan metrik
│   │
│   ├── core/                                  # [BARU] Entitas Domain Murni (Agnostik dari Database/Framework)
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── profile.py                         # Entitas Pipeline, StageConfig, SinkConfig, Revision
│   │   ├── pricing.py                         # Entitas PriceEstimate, InvoiceBreakdown, UnitRate
│   │   ├── artifacts.py                       # Entitas artefak seismik (Waveform, Pick, Cluster, Event)
│   │   └── events.py                          # Definisi Domain Event (UsageEvent, ConfigActivatedEvent)
│   │
│   ├── services/                              # [BARU] Lapisan Logika Bisnis & Orkestrasi Sistem
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── profile_service.py                 # Siklus hidup profil (Draft, Validasi, Kompilasi, Aktivasi)
│   │   ├── pricing_service.py                 # Formula kalkulasi tarif IDR, pemotongan kuota, dan PPN 11%
│   │   ├── metering_service.py                # Pemrosesan dan agregasi data konsumsi inferensi
│   │   ├── catalog_service.py                 # Pemuat katalog model seismik dari manifest
│   │   ├── station_service.py                 # [DIRELOKASI dari controller_module lama]
│   │   └── event_service.py                   # [DIRELOKASI dari controller_module lama]
│   │
│   ├── infrastructure/                        # [BARU] Lapisan Adaptor Infrastruktur & Database
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── repositories/                      # Akses Operasi Basis Data MongoDB
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── profile_repository.py          # Operasi koleksi 'profiles'
│   │   │   ├── usage_repository.py            # Operasi agregasi koleksi 'usage_daily'
│   │   │   ├── invoice_repository.py          # Operasi koleksi 'invoices'
│   │   │   └── station_repository.py          # Operasi data stasiun seismik
│   │   ├── kafka/                             # Adaptor Komunikasi Pesan Kafka
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── producers.py                   # Pemancar pesan (config_events, waveform_stream)
│   │   │   ├── consumers.py                   # Konsumen pesan latar belakang
│   │   │   └── topics.py                      # Definisi nama dan partisi topik Kafka
│   │   ├── cache/                             # Adaptor Redis Cache & State
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   └── redis_client.py                # State sinkronisasi WebSocket & cache kuota
│   │   └── storage/                           # Klien Basis Data Fisik
│   │       ├── __init__.py
│   │       └── mongodb_client.py              # Koneksi cluster MongoDB
│   │
│   ├── catalog_module/                        # [BARU] Registri Mandiri Penyedia Model & Tarif
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── provider_catalog.py                # Loader in-memory registry
│   │   └── data/
│   │       ├── manifest.yaml                  # Deklarasi model, tahapan, dan spesifikasi hardware
│   │       └── rates.yaml                     # Dokumen tarif resmi (IDR) per model tier
│   │
│   ├── metering_module/                       # [BARU] Daemon Akumulator Penggunaan Komputasi
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── consumer.py                        # Konsumen Kafka untuk topik 'metering_events'
│   │   ├── aggregator.py                      # Windowing 10 menit & agregasi harian per workspace
│   │   └── config.py                          # Konfigurasi buffer dan limit memori
│   │
│   ├── billing_module/                        # [BARU] Daemon Penagihan & Integrasi Gateway Pembayaran
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── invoice_generator.py               # Cron job pembuat faktur otomatis akhir bulan
│   │   ├── payment_handler.py                 # Pengelola callback webhook Xendit/Stripe
│   │   └── config.py                          # Kunci otorisasi gateway pembayaran
│   │
│   ├── providers/                             # [BARU] Abstraksi Pustaka Algoritma & Inferensi AI
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── base.py                            # Antarmuka abstrak BaseProvider
│   │   ├── registry.py                        # Provider Factory & Dynamic Loader
│   │   ├── p_pick/                            # Penyedia Deteksi Fase P-Wave
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── sta_lta.py                     # Algoritma deterministik klasik (CPU)
│   │   │   ├── phasenet.py                    # Model Deep 1D U-Net (GPU/CPU)
│   │   │   └── eqtransformer.py               # Model Transformer komprehensif
│   │   ├── association/                       # Penyedia Asosiasi Gempa
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── dbscan_simple.py               # Algoritma spasio-temporal clustering
│   │   │   ├── gamma.py                       # Gaussian Mixture Model Association
│   │   │   └── pyocto.py                      # Algoritma asosiasi seismik densitas tinggi
│   │   └── locmag/                            # Penyedia Lokasi & Magnitudo
│   │       ├── __init__.py
│   │       ├── geiger.py                      # Penentuan hiposenter metode Geiger
│   │       └── nonlinloc.py                   # Non-linear global search locator
│   │
│   ├── seedlink_module/                       # [EKSISTING] Penyerapan Data Gelombang Real-Time
│   │   ├── seedlink_consumer.py
│   │   └── Dockerfile
│   ├── archiving_module/                      # [EKSISTING] Persistensi Arsip miniSEED ke Disk
│   ├── fdsn_module/                           # [EKSISTING] Layanan Standar FDSN Web Service
│   ├── websocket_module/                      # [DITINGKATKAN] WebSocket Gateway Real-Time
│   │   ├── websocket_general.py
│   │   └── websocket_waveform.py
│   │
│   └── controller_module/                     # [LEGACY / DEPRECATED] Modul lama (dijaga sementara)
│       └── ...                                # Akan dialihkan sepenuhnya ke modul 'api/'
│
├── tews-ui-vue/                               # [DITINGKATKAN] Frontend SPA (Vue 3, TypeScript, Vite)
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── PipelineWizard/                # [BARU] Komponen Wizard Perakitan Pipa Seismik
│   │   │   │   ├── StageSelector.vue          # Pemilihan tahapan alur data
│   │   │   │   ├── ModelSelector.vue          # Grid kartu pemilihan model AI
│   │   │   │   ├── ModelCard.vue              # Kartu rincian akurasi & tarif per model
│   │   │   │   └── ReviewPanel.vue            # Konfirmasi topologi pipa pemrosesan
│   │   │   ├── PriceCalculator/               # [BARU] Komponen Kalkulator Tarif Real-Time
│   │   │   │   └── PriceCalculator.vue        # Sidebar interaktif estimasi biaya (IDR)
│   │   │   ├── BillingDashboard/              # [BARU] Komponen Dasbor Faktur & Pemakaian
│   │   │   │   ├── UsageChart.vue             # Visualisasi tren beban komputasi harian
│   │   │   │   └── InvoiceTable.vue           # Tabel riwayat tagihan dan tombol unduh PDF
│   │   │   └── ...                            # Komponen visualisasi peta Leaflet & chart D3 eksisting
│   │   │
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── PipelineBuilder.vue            # [BARU] Halaman utama wizard konfigurasi profil
│   │   │   ├── Profiles.vue                   # [BARU] Halaman manajemen profil aktif dan arsip
│   │   │   ├── Billing.vue                    # [BARU] Halaman pelaporan tagihan dan kuota
│   │   │   ├── Dashboard.vue                  # [EKSISTING] Halaman monitoring gempa real-time
│   │   │   └── Stations.vue                   # [EKSISTING] Halaman kesehatan jaringan seismik
│   │   │
│   │   ├── stores/                            # [BARU] Manajemen State Terpusat (Pinia)
│   │   │   ├── profileStore.ts                # State draf konfigurasi, validasi, dan revisi aktif
│   │   │   ├── pricingStore.ts                # State estimasi harga live dan akumulasi tagihan
│   │   │   └── catalogStore.ts                # State cache daftar model dan tarif dari server
│   │   │
│   │   └── services/                          # [BARU] Klien Komunikasi REST API (Axios Client)
│   │       ├── profileApi.ts                  # Pemanggil endpoint /api/v2/profiles
│   │       ├── pricingApi.ts                  # Pemanggil endpoint /api/v2/pricing
│   │       ├── catalogApi.ts                  # Pemanggil endpoint /api/v2/models
│   │       └── billingApi.ts                  # Pemanggil endpoint /api/v2/billing
│   │
│   └── package.json
│
├── database/                                  # [BARU] Skrip Migrasi & Inisialisasi Basis Data
│   ├── migrations/
│   │   ├── 001_init_collections.js            # Skrip inisialisasi koleksi profiles, usage, invoices
│   │   └── 002_create_indexes.js              # Pembuatan indeks compound pada usage_daily
│   └── seed/
│       └── pricing_seed.json                  # Data awal tarif resmi standar BMKG
│
├── docker/                                    # [BARU] Berkas Definisi Kontainerisasi Layanan Baru
│   ├── Dockerfile.api                         # Kontainer layanan API Gateway FastAPI
│   ├── Dockerfile.metering                    # Kontainer layanan penyerapan metering
│   └── Dockerfile.billing                     # Kontainer layanan generator penagihan bulanan
│
├── docker-compose.yml                         # [DITINGKATKAN] Orkestrasi seluruh multi-service produksi
├── docker-compose.wrapper.yml                 # [EKSISTING] Wrapper DinD (Docker-in-Docker) BMKG Server
├── docker-compose.dev.yml                     # [BARU] Lingkungan lokal terisolasi untuk pengujian cepat
│
└── development/                               # [EKSISTING & DOKUMENTASI]
    ├── ARCHITECTURE.md                        # Desain arsitektur domain sistem bisnis
    ├── ARCHITECTURE_PAY_PER_USE.md            # Rancang bangun struktur modul penagihan
    ├── implementation_guide.md                # Panduan teknis rincian kode
    ├── pipeline_profile.py                    # Prototipe skrip domain model pipa
    ├── pricing_model.py                       # Prototipe kalkulator penetapan harga
    ├── test_pipeline_profile.py               # Unit test verifikasi logika domain
    └── LAPORAN_RENCANA_PENGEMBANGAN_ARSITEKTUR_AI_GEMPA.md # [DOKUMEN INI]

## 7. TAHAPAN IMPLEMENTASI & RENCANA KERJA (IMPLEMENTATION ROADMAP)

Rencana pengembangan dirancang dengan pendekatan bertahap (phased rollout) selama 5 hingga 6 minggu kerja, di mana setiap fase menghasilkan luaran (deliverable) yang terverifikasi dan tidak merusak fungsi pemantauan gempa yang sedang aktif berjalan.

### 7.1 Matriks Fase, Durasi, dan Deliverables

MINGGU 1          MINGGU 2          MINGGU 3 - 4       MINGGU 5          MINGGU 6
Fase 1 ─────────▶ Fase 2 ─────────▶ Fase 3 ──────────▶ Fase 4 ─────────▶ Fase 5
Katalog & Profil  UI Wizard & Pinia Metering Engine    Billing & Invoice Integrasi & Rollout

| Fase Pelaksanaan | Estimasi Durasi | Ruang Lingkup & Sasaran Pekerjaan | Rincian Deliverables Utama | Kriteria Keberhasilan (Definition of Done) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Standardisasi Katalog & Fondasi Profile Service | Minggu 1 | • Pembentukan catalog_module/ (manifest.yaml, rates.yaml).• Pembangunan core/profile.py & services/profile_service.py.• Implementasi endpoint /api/v2/models dan CRUD /api/v2/profiles. | • Berkas manifest & rates siap.• Unit test kompilasi hash profil (100% lulus).• Endpoint OpenAPI v2 aktif di Swagger UI. | Pengembang dapat membuat draf profil dan menerima kalkulasi validasi skema melalui perintah REST API. |
| Fase 2: Pembaruan Antarmuka Pengguna (Frontend Wizard) | Minggu 2 | • Pembangunan PipelineWizard.vue 4-tahap di frontend Vue 3.• Integrasi state Pinia (profileStore, catalogStore, pricingStore).• Pembuatan komponen PriceCalculator.vue dengan mekanisme debounce 500ms. | • Halaman /pipeline-builder aktif.• Panel sidebar menghitung estimasi biaya live saat berganti model.• Antarmuka responsif pada desktop analis. | Pengguna dapat merakit profil pipa pemrosesan secara visual dan melihat simulasi biaya IDR secara instan. |
| Fase 3: Infrastruktur Metering & Event Streaming | Minggu 3 s/d 4 (2 minggu) | • Pemasangan pemancar metering_events pada p_pick_module dan association_module.• Pembangunan kontainer metering_module (Kafka Consumer).• Implementasi algoritma windowing 10 menit dan persistensi ke koleksi usage_daily. | • Topik Kafka metering_events terhubung.• Kontainer metering beroperasi stabil di docker-compose.• Data agregasi harian tersimpan konsisten di MongoDB. | Beban inferensi model AI secara otomatis tercatat ke dalam tabel database tanpa adanya penurunan throughput seismik. |
| Fase 4: Sistem Penagihan & Faktur Otomatis (Billing Engine) | Minggu 5 | • Implementasi billing_module/ dan cron job penagihan bulanan.• Algoritma kalkulasi pemotongan kuota gratis dan penambahan PPN 11%.• Pembuatan halaman frontend Billing.vue dan ekspor faktur format PDF. | • Skrip cron penagihan bulanan teruji.• Koleksi invoices terisi data faktur tervalidasi.• Halaman pelaporan tagihan aktif di antarmuka web. | Sistem berhasil menerbitkan faktur tagihan berformat resmi yang merangkum rincian unit pemakaian dan pajak riil. |
| Fase 5: Pengujian Akhir, Gateway Pembayaran & Rollout | Minggu 6 | • Integrasi opsional webhook gerbang pembayaran (Xendit/Stripe).• Pengujian beban (load testing) dan simulasi failover jaringan.• Migrasi profil operasional BMKG eksisting ke format profil baru.• Dokumentasi panduan operasional teknis. | • Seluruh lingkungan lulus uji regresi.• Migrasi profil lama berhasil tanpa downtime.• Penyerahan panduan operasional kepada staf BMKG. | Seluruh alur (pembentukan profil, inferensi model, pencatatan meteran, hingga penerbitan tagihan) beroperasi mulus secara end-to-end. |

### 7.2 Strategi Migrasi Tanpa Gangguan Layanan (Zero Downtime Migration)

Mengingat operasional pemantauan gempa bumi BMKG berlangsung selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, strategi migrasi dirancang dengan prinsip keterpautan longgar (loose coupling):

- Dual Routing (API Gateway Coexistence):

  - API controller lama (/api/*) tetap dipertahankan berjalan berdampingan selama masa transisi.

  - Seluruh fungsionalitas baru diarahkan ke namespace /api/v2/*.

  - Modul antarmuka lama dan aplikasi eksternal yang belum diperbarui tetap dapat berkomunikasi tanpa gangguan.

- Default Profile Seed (Otomasi Migrasi Awal):

  - Saat sistem baru pertama kali dinyalakan, skrip inisialisasi akan secara otomatis mengonversi konfigurasi stasiun dan model aktif eksisting menjadi sebuah profil terdaftar: default@rev-1.

  - Modul inferensi akan menggunakan default@rev-1 sebagai acuan operasional dasar sampai operator secara sadar mengaktifkan profil baru melalui wizard.

- Mekanisme Fallback Aman (Failover Safeguard):

  - Apabila profil kustom yang baru diaktifkan mengalami anomali atau kegagalan koneksi sensor di tengah jalan, sistem pengontrol secara otomatis memicu pengembalian (rollback) ke profil default@rev-1 dan mengirimkan sinyal peringatan darurat ke dashboard analis.

## 8. ANALISIS RISIKO TEKNIS & RENCANA MITIGASI

| Skenario Risiko | Tingkat Dampak | Probabilitas | Rencana Mitigasi Teknis Proaktif |
| --- | --- | --- | --- |
| Latensi Tambahan pada Jalur Seismik Akibat Metering | Tinggi | Rendah | Komunikasi metering dilakukan murni secara asinkron (non-blocking fire-and-forget) melalui Apache Kafka. Kegagalan broker metering tidak akan pernah menghentikan pipeline deteksi gempa utama. |
| Beban Tulis (Write Bottleneck) ke MongoDB Akibat Volume Data Tinggi | Sedang | Sedang | Diterapkan mekanisme penyangga (in-memory buffering) dengan interval agregasi 10 menit pada metering_module. Database hanya menerima satu transaksi tulis terakumulasi per interval, bukan satu transaksi per inferensi gelombang. |
| Kesalahan Parameter Seismik dari Operator di UI | Tinggi | Rendah | Form wizard dilengkapi dengan validasi skema bertingkat (Pydantic Schema Validation) yang menolak nilai ambang batas (threshold) yang tidak rasional serta mewajibkan tahap konfirmasi peninjauan sebelum profil dapat diaktifkan. |
| Ketergantungan terhadap Gateway Pembayaran Eksternal | Rendah | Sedang | Modul pembayaran pihak ketiga (Xendit/Stripe) dirancang bersifat modular dan decoupled. Layanan penagihan tetap dapat menerbitkan faktur internal BMKG secara penuh meskipun integrasi pembayaran daring dinonaktifkan via environment variable. |
| Fragmentasi Memori pada Lingkungan DinD (Docker-in-Docker) | Sedang | Rendah | Menggunakan volume mount terpisah untuk data Docker (gempa-docker-data) dan direktori arsip gelombang (/mnt/archive), serta menerapkan limitasi alokasi RAM per kontainer pada berkas docker-compose.yml. |

## 9. KESIMPULAN & REKOMENDASI MANAJERIAL

### 9.1 Kesimpulan Strategis

Usulan perancangan ulang arsitektur sistem AI-GEMPA BMKG ini memberikan peta jalan yang terukur, aman, dan berstandar industri tinggi. Transformasi ini berhasil mengatasi kendala struktural kode warisan (legacy issues), sekaligus membekali BMKG dengan platform analisis seismologi yang fleksibel (pluggable), terukur konsumsi komputasinya (metered), dan siap mendukung kolaborasi lintas instansi maupun komersialisasi riset (skema Pay-Per-Use dalam mata uang Rupiah).

### 9.2 Rekomendasi Langkah Lanjutan (Action Items)

Guna memulai realisasi proyek sesuai dengan jadwal, direkomendasikan langkah-langkah manajerial berikut:

- Persetujuan Desain Arsitektur (Architecture Approval): Memberikan persetujuan resmi terhadap spesifikasi rancang bangun dan struktur direktori target yang dipaparkan dalam dokumen ini.

- Pemberian Mandat Pelaksanaan Fase 1: Menginstruksikan tim pengembang untuk segera mengeksekusi Fase 1 (Standardisasi Katalog & Fondasi Profile Service) terhitung mulai pekan pertama implementasi.

- Penyelarasan Kebijakan Tarif dengan Tata Usaha BMKG: Melakukan peninjauan internal terhadap angka satuan harga pada rates.yaml dan kuota bebas biaya bulanan agar selaras dengan pedoman operasional dan regulasi pemanfaatan aset negara (PNBP Geofisika).

Dokumen ini disusun sebagai wujud akuntabilitas profesional dan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan kemandirian teknologi pemantauan bencana nasional berbasis kecerdasan artifisial.